* 1. **Kế hoạch nhân sự:**
  2. Thành viên:

Tổng số thành viên tham gia dự án: 6 thành viên

* 1. Các giai đoạn dự án:
* Giai đoạn 1- Phân tích yêu cầu:

Số lượng nhân sự: 3

* Giai đoạn 2- Thiết kế phần mềm:

Số lượng nhân sự: 3

* Giai đoạn 3- Cài đặt phần mềm:

Số lượng nhân sự: 3

* Giai đoạn 4- Kiểm nghiệm phần mềm:

Số lượng nhân sự: 2

* Giai đoạn 5-Triển khai và bảo trì:

Số lượng nhân sự: 2

* 1. **Chi phí dự kiến:**

1. Chi phí từng giai đoạn:

* Giai đoạn 1- Phân tích yêu cầu:
* Chi phí mỗi thành viên: 18$ / Cá nhân / Ngày.
* Thời gian dự kiến: 1 Tuần
* Tổng chi phí Giai đoạn 1: 378$.
* Giai đoạn 2- Thiết kế phần mềm:
* Chi phí mỗi thành viên: 22$ / Cá nhân / Ngày.
* Thời gian dự kiến: 3 Tuần
* Tổng chi phí Giai đoạn 2: 1386$.
* Giai đoạn 3- Cài đặt phần mềm:
* Chi phí mỗi thành viên: 25$ / Cá nhân / Ngày.
* Thời gian dự kiến: 3 Tuần
* Tổng chi phí Giai đoạn 3: 1050$.
* Giai đoạn 4- Kiểm nghiệm phần mềm:
* Chi phí mỗi thành viên: 22$ / Cá nhân / Ngày.
* Thời gian dự kiến: 1 Tuần
* Tổng chi phí Giai đoạn 4: 308$.
* Giai đoạn 5-Triển khai và bảo trì:
* Chi phí mỗi thành viên: 25$ / Cá nhân / Ngày.
* Thời gian dự kiến: 2 Tuần
* Tổng chi phí Giai đoạn 5: 700$.

1. Tổng chi phí:

* Tổng chi phí cho dự án:
* Tổng thời gian dự án: 10 tuần
* Tổng chi phí dự kiến: 3822$

# Nền tảng

* HTML, CSS, JS, bootstrap, jquery (giao diện)
* Python3 django (data)